## Slide 1: La documentation Cours EIP 2017

## Slide 2: Agenda
L’EIP – Rappel
La documentation - fond
La documentation - forme
L’étude de l’existant
Le WBS
Le Cahier Des Charges
Le GANTT
Le document de Vision
Le Scope Baseline
Dates clés

## Slide 3: EIP
2 ans
Interlocuteurs
Approche du milieu professionnel
Différence Suivi et Bilan/Soutenance

## Slide 4: La documentation - fond
Plusieurs types
  Suivi de projet
  Technique (comprendre le projet)
  Veille technologique
Formaliser le projet
Visible

## Slide 5: La documentation - forme
Orthographe
Cartouche
Résumé du document
Rappel du projet
SVN de rendu
Nom correct

## Slide 6: Etude de l’existant
Etat de l’art
Projets similaires
Pas forcément technique
Avantages et inconvénients
Positionnement

## Slide 7: Work Breakdown Structure(WBS)
Préparation au GanTT
Hypothèses et contraintes
Découpage fonctionnel
Fonctionnalités hiérarchisées
Dictionnaire du WBS

## Slide 8: Cahier des charges
Etude de besoin
But et destinataires
Fonctionnalités utilisateurs finaux
Etude technique
Environnement de réalisation
Description des tests
Méthodologie Projet
Equipe
Organisation
Cahier des charges
Notes: Expliquer ce qu‘on attend d un CDC

## Slide 9: Cahier des charges (CDC)
Document contractuel du projet
Changement en accord avec équipe EIP

## Slide 10: GANTT
Timeline de votre projet
Jalons et lotissement
Charge (JH) / Délais (J)

## Slide 11: Document de Vision
Besoins du projet
Architecture
Interactions des composants
Justification des choix (comparatif)
Budget

## Slide 12: Scope Baseline (SB)
WBS
CDC
GANTT

## Slide 13: Les échéances
01/02 EDE + 50 mots
15/02 WBS
08/03 CDC
05/04 GanTT (GanTT + WBS2)
26/04 Vision
24/05 SB (CDC2 + GanTT2 + WBS3)
28/06 SB2 (CDC3 + GanTT3 + WBS2)
16/08 AA1
04/10 Logo + 150M

## Slide 14: Questions